- 订单概况

订单金额： 人民币 2999 元人民币

支付方式：1次支付

中期验收：2026 年 7 月 17 日

最终交付时间：2026 年 7 月 24 日

项目需求确认单（航空事故致因知识图谱系统）

甲方：李海

乙方：工程师韩振宇

日期：2026年7月10日

项目名称：基于LLM与知识图谱的航空安全事故致因分析系统

1. 项目目标

基于Python开发一套自动化处理流水线，利用大语言模型（LLM）对航空安全事故调查报告进行深度理解，构建事故致因知识图谱，实现事故根源诱因、中间因素及后果的结构化建模与可视化，服务于事故复盘与风险预控。

2. 交付物清单（MVP版）

乙方需交付以下内容：

- 完整源代码：包含数据预处理、PDF解析、LLM调用、Neo4j写入、可视化等模块。

- 环境配置文档：详细的环境搭建指南（requirements.txt，Ollama模型下载与配置说明）。

- 可执行脚本：封装为简单的Shell命令（如 ./run.sh），支持“一键”对指定文件夹内的报告进行处理。

- Neo4j数据：交付时可导出的图谱数据文件（Dump或CSV）。

- 项目说明文档：简要说明系统架构、核心Prompt设计思路及使用方法。

3. 技术栈与核心约束

| 类别 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 开发语言​ | Python 3.9+ |
| 大模型​ | 采用 Ollama​ 管理，部署 13B级别​ 模型（具体模型由乙方推荐，需适配中文航空术语）。 |
| 知识图谱​ | Neo4j（甲方已有使用经验）。 |
| 数据源​ | PDF格式航空事故调查报告（暂不支持Word，后续可迭代）。 |
| 运行环境​ | 甲方单位GPU服务器（支持CUDA，可联网），通过 ToDesk​ 远程开发。 |
| 自动化​ | 支持读取指定文件夹，新增PDF文件后可通过脚本自动增量处理。 |

4. 功能需求明细

- 文本处理：批量读取PDF，提取正文文本，去除页眉页脚及无关信息。

- 实体与关系抽取：

  - 利用LLM抽取事故中的关键要素（如：人、机、环、管、设备故障、天气、违规操作等）。

  - 识别要素间的因果关系或关联关系。

- 知识图谱构建：

  - 设计合理的Graph Schema（节点Label、关系Type）。

  - 将抽取结果结构化写入Neo4j。

- 可视化与分析：

  - 利用Neo4j Browser或集成可视化组件展示图谱。

  - 实现基本的致因传导路径查询（如：从事故后果反向追溯根源诱因）。

5. 验收标准

- 乙方在甲方服务器上成功运行Demo，以提供的 SWCAAC-SIR-2018-1报告为例，成功构建包含核心致因链条的知识图谱。

- 系统能稳定运行，连续处理10份不同的PDF报告无崩溃、无内存溢出。

- 实体抽取准确率肉眼观察无明显逻辑错误（如张冠李戴、关系颠倒）。

- 交付代码注释清晰，文档可读懂，甲方人员经简单培训后可自行替换数据文件夹进行新报告的分析。

6. 进度安排

- 第1周：环境搭建、代码框架开发、Prompt调优、单文件流程跑通。

- 第2周：批量处理逻辑开发、Bug修复、可视化优化、文档撰写及交付。